## Slide 1
****技术需求
技术方案
C0301-W-04-001
密级：核心商密■ 普通商密□ 内部资料□ 对外公开□
概算内In budget
概算外Off budget
 | 需求方 | 揭榜方
单位 |  | 
负责人 |  | 

## Slide 2
团队介绍
指南指标达成情况
竞争分析
技术方案
项目计划
项目投资

## Slide 3: 揭榜团队介绍
申报单位: |  | 高校团队成果介绍： 1 相关领域研究经验（简述，可另附页） 2 代表性成果（近3年）
所在院系: |  | 
团队名称: |  | 
团队负责人及成员: |  | 
职务/职称: |  | 
联系电话： |  | 
电子邮箱： |  | 
通讯地址： |  | 
模板供参考（包含但不限于），结合实际优化

## Slide 4: 指南指标达成情况
维度 | 技术需求（考核指标） | 预计达成 | 满足情况
技术参数 |  |  | 达成
 |  |  | 优于
核心交付 |  |  | 

## Slide 5
竞争分析
满足什么用户需求？
解决什么痛点问题？
奇瑞现状、竞品现状？
本项目完成后奇瑞可达成的状态？
序号 | 产品或技术 | 国外产品技术水平/指标 | 国内产品技术水平/指标 | 本项目技术水平/指标 | 对标 情况
1 | 功率密度 | 12.5kW/kg 轴向电机/ Magnax/ 华若电驱动 | 10kW/kg 轴向电机/ 小象电动科技/ 华若电驱动 | ≥15kW/kg | 国际先进
2 | 峰值效率 | 96% 轴向电机/ YASA/NE/ 时代新能源 | 96% 轴向电机/ 仪坤动力/ 公司宣传材料 | ≥97.5% | 国际先进
3 | 高效区（效率≥90%）覆盖工况 | 75% 轴向电机/ Magnax/ 华若电驱动 | 80% 轴向电机/ 小象电动科技/ 华若电驱动 | ≥85% | 国际先进
模板供参考（包含但不限于），结合实际优化

## Slide 6
技术方案（1-3页）

## Slide 7
结题验收
项目中期（2026.6.30）
项目结题（2027.2.28）
项目立项
设计验证
设计开发
概念设计
TSN,DDS应用场景及标准规范制定
TSN,DDS设计及规范制定
原型样件软硬件开发
以太网单节点及系统测试规范制定
单件测试
系统测试
当前阶段
测试验收报告
样件交付
台架交付
台架开发
技术方案讨论
测试计划制定
2026.2.28~2026.3.30
2026.3.30~2026.6.30
2026.6.30~2026.10.30
2026.10.30~2027.2.28
项目立项
方案设计
项目开发
测试
财务控制
工具
供应商
管理
台架方案讨论
系统供应商方案调研
台架安装及功能调试
工具到货、安装、培训
预算确定
完成技术开发一笔付款
完成测试验证剩余尾款支付
系统供应商筛选、评定
系统供应商招标、定点
通过项目管理制度（周总结、阶段性汇报、项目问题对接会）管理供应商
工具应用及总结
项目立项（2026.2.28）
样车交付
样车测试
完成技术开发及设备台架二次付款
详细设计确定
通讯仿真
项目计划
模板供参考（包含但不限于），结合实际优化

## Slide 8
项目投资
类别 | 费用科目 | 业务说明 | 全预算 | 备注
研发 费用 | 咨询认证 | 技术咨询、公告认证、市场调研等签订专项合同支付的费用 | * | 
 | 技术开发 | 各类工程和技术外包开发，签订专项合同支付的费用（包括工程设计，性能设计，尺寸工程、标定等）； 云服务器（按年租赁） | * | 
 | 技术服务 | 专指外部技术服务人员费用（外协） | * | 
 | 测试加工 | 委外开展的试验费用 试制和外委试制任务产生的费用 试验车辆临牌保险、试验补贴、过检测线、试验油费/电费等 | * | 
 | 材料 | 试验用整车领用 技术开发、试验过程中领用的试验样件（手工/工装/快速成型件)、原材料、半成品等费用； 更换试验过程中故障件发生的材料领用费 | * | 
 | 其他 | 运输、邮寄等其他 | * | 
固定 资产 | 设备 | 机器、机械运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工装(模具、夹县、检具)等； | * | 
 | 信息化 | 信息化软/硬件（软件开发包、云服务器、硬件），永久使用权为奇瑞资产的费用 | * | 
 | 工程 | 工程服务类，主要为瑶光物理实验室工程基建 | * | 
非人力小计（万元） |  |  | 70 | 
人力投资 |  |  | 5 | 
合计（万元） |  |  | 75 | 
根据XXX项目开发范围，项目投资总额**万元（非人力投资**万元，人力资源成本***万元）。
特别关注：
1、无相关费用可增减科目
2、节点预算按业务需求放总额，非资金付款（切勿多节点分摊放）

## Slide 9
请指正！